|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主题 | 时间 | 内容 | 进度 | 备注 |
| 需求收集 | 10月18日 | 需求调研 |  | 协调会议：召集委员、专委会、机关及相关对接人，收集需求 |
| 需求确认 | 10月19日 | 与惠智沟通需求，调研 |  | 顶设交流 |
| 10月24日 | 需求确认 |  | 到惠智沟通确认需求 |
| 输出初稿 | 11月09日 | 输出初稿内容 |  | 为初次顶层设计方案交流，可能需要更改部分需求 |
| 11月10日 | 与惠智细阅内容，查补遗漏 |  |  |
| 输出定稿 | 11月11日~  11月16日 | 修改初稿内容，输出定稿 |  | 16号输出定稿顶设 |
| 11月17日 | 与惠智细阅内容，查补遗漏 |  |  |
| 提交评审 | 11月20日 | 邀请专家内部评审 |  |  |
| 11月21日 | 走立项评审流程 |  |  |

**中电科顶层设计时间进度表2017-10-16**